验收项目基本情况

	建设项目名称
	炼铁厂7号高炉超低排放改造项目

	建设单位名称
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

	建设项目性质
	新建□ 改扩建( 技改( 迁建□

	建设地点
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司院内

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	建设项目环评

时间
	2018年10月
	开工建设时间
	2019年9月

	调试时间
	2020年5月
	验收现场监测时间
	2022年6月

	环评报告表

审批部门
	嘉峪关市工业和信息化局
	环评报告表

编制单位
	江苏久力环境科技股份有限公司

	环保设施设计单位
	邯郸钢铁集团设计院有限公司、

北京首钢国际工程技术有限公司
	环保设施施工单位
	河北九州环保设备工程有限公司

	投资总概算

（万元）
	6600
	环保投资总概算

（万元）
	3790
	比例
	63.17%

	实际总概算

（万元）
	7189.03
	实际环保投资（万元）
	5155.51
	比例
	71.72%

	项目进展简述
	2018年10月，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司委托江苏久力环境科技股份有限公司编制《炼铁厂7号高炉超低排放改造项目环境影响报告表》，嘉峪关市工业和信息化局于2019年6月21日对《炼铁厂7号高炉超低排放改造项目环境影响报告表》以嘉环改资环（备）[2019]49号文进行了批复。本项目于2019年9月开始建设，2020年6月底完工。2020年7月进行试运行，试运行过程中环保设施运行正常。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定和要求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司委托我公司进行竣工环境保护验收。我公司对该项目进行现场调查，查阅相关技术资料，并在此基础编制该项目竣工环境保护验收监测方案。
依据该项目竣工环境保护验收监测方案，于2020年6月进行验收监测，并完成监测报告（见附件3）。依据监测报告，我公司编制完成《炼铁厂7号高炉超低排放改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，以此作为本项目竣工环境保护验收的主要技术依据。

验收范围及内容：实施出铁场除尘系统改造，新建1套除尘设施，处理风量50万m3/h，改造原有处理风量75万m3/h铁场除尘设施；实施焦矿槽除尘系统改造，改造原有处理风量改造90万m3/h矿槽除尘系统，新建1套焦槽除尘设施，处理风量50万m3/h；实施喷煤系统除尘改造和原料区域厂房封闭改造；新增球团返矿、杂矿返矿、焦末胶带机运输系统；实施槽上供料系统改造。

	验收监测依据
	编制依据

1.1相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院第682号令）；

（11）《甘肃省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；

（12）《甘肃省环境保护条例》（2004年6月4日）；

（13）《甘肃省水土保持条例》（2012年10月1日）；

1.2技术导则
（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；
2、环境保护验收技术规范

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

《关于实施建设项目竣工环境保护 企业自行验收管理的指导意见》（环境保护部办公厅）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告  2018年第9号）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（修改单）》（GB18599-2001）。

3、其他相关文件

（1）《炼铁厂 7 号高炉超低排放改造项目环境影响报告表》（江苏久力环境科技股份有限公司，2018年10月）；
（2）《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂 7 号高炉超低排放改造项目环境影响报告表的批复》（嘉环改资环（备）[2019]49号）；

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、大气污染物排放标准

项目废气执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2中相关标准。

表 1     项目大气污染物排放标准      单位：mg/m3
污染物项目

颗粒物

SO2
NOx

污染物排放监控位置

排气筒高度

原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施排放限值

25

/

/

车间或生产设施排气

筒

排气筒最低允许高度为15m

有厂房生产车间无组织排放源

8.0

/

/

/

/

无完整厂房车间无组织排放源

5.0

/

/

2、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。标准值见表2。

表2  工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）
时段

昼间

夜间

噪声限值dB(A)

65

55

3、固体废物

一般工业固体废物临时堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告 2013年第36号）中要求。




验收项目建设概况
	1、地理位置及平面布置

1.1地理位置

酒钢位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，距嘉峪关市中心约2公里。

本工程7号高炉厂址位于现有1、2号高炉西北侧，3号、4号、5号、6号高炉的西南侧，其东面为18号公路。工程具体地理位置见附图1。

1.2平面位置

本工程7号高炉厂址位于现有1、2号高炉西北侧，3号、4号、5号、6号高炉的西南侧，其东面为18号公路。项目占地面积约23万m2。

2、建设内容

2.1项目组成

实施出铁场除尘系统改造，新建1套除尘设施，处理风量50万m3/h，改造原有处理风量75万m3/h铁场除尘设施；实施焦矿槽除尘系统改造，改造原有处理风量改造90万m3/h矿槽除尘系统，新建1套焦槽除尘设施，处理风量50万m3/h；实施喷煤系统除尘改造和原料区域厂房封闭改造；新增球团返矿、杂矿返矿、焦末胶带机运输系统；实施槽上供料系统改造。

（1）粉尘产生源

根据调查，粉尘产生点分别位于7号高炉出铁场、矿槽和焦槽。

（2）产尘点和风量

综合考虑工艺要求和除尘位置，确定除尘系统各点风量分配如下表。

表3  出铁场除尘产尘点和风量统计表
序号

除尘部位

除尘点

含尘

浓度

g/m3
气体温度

除尘点

风量

（m3/h）

同时

使用

情况

除尘点

总风量

（m3/h）

小系统

1

出铁口顶吸

3

3.0

150

200000

2

400000

2

炉顶皮带卸料
1

6-10

120

20000

1

20000

3

炉顶设备上料闸

1

6-10

120

10000

1

10000

4

漏风

70000

合计

500000

大系统

1

出铁口侧吸

2

3.0

150

100000

2

200000

2

撇渣器

1

2.0

200

90000

1

90000

4

摆动流槽

2

2.0

＞80

150000

2

300000

5

铁沟

2

2.0

200

20000

2

40000

6

残铁钩

2

2.0

120

10000

2

20000

7

渣沟

2

2

120

15000

2

30000

8

漏风

70000

合计

750000

表4  矿槽除尘产尘点和风量统计表
序号

除尘部位

除尘点

除尘点风量

同时使用情况

除尘点总风量

（m3/h）

（m3/h）

1

11#转运站

1.1

FS3#胶带机卸料点

1

8000

1

1.2

FS4#胶带机受料点

1

6000

1

2

筛分室

2.1

S1#胶带机头部卸料点

1

6000

1

2.2

分级筛受料点（S1→分级筛）

1

7000

1

2.3

SK2#胶带机尾部受料点（S1→SK2）

1

7000

1

2.4

S2#胶带机头部卸料点

1

6000

1

2.5

SK1#胶带机尾部受料点（S2→SK1）

1

7000

1

2.6

SK2#胶带机尾部受料点（S2→SK2）

1

7000

1

2.7

SK2#胶带机尾部受料点（分级筛→SK2）

2

8000

2

2.8

SK3#胶带机尾部受料点（分级筛→SK3）

2

8000

2

2.9

FS4#胶带机受料点

1

8000

1

2.10

取样振动筛除尘点

2

3000

2

2.11

取样称量分析装置

2

3000

2

2.12

取样回收胶带机受料点

2

3000

2

2.13

取样回收胶带机卸料点

1

3000

1

2.14

FJ3胶带机受料点（取样回收胶带机→FJ3）

1

3000

1

2.15

取样集中称量缓冲斗

2

3000

1

2.16

取样系统胶带机受料点

2

3000

1

2.17

取样系统胶带机卸料点

1

3000

1

2.18

取样系统提升机受料点
2

3000

2

2.19

取样系统提升机卸料点
2

3000

2

2.20

新增烧结返矿仓仓面负压除尘
1
6000
1
3

烧结返矿仓

3.1

汽车受料产尘点

1

50000

1

3.2

FS2#胶带机机头卸料点

1

6000

1

3.3

FS3#胶带机尾部受料点

1

8000

1

3.4

仓顶负压

1

8000

1

4

球团返矿仓

4.1

汽车受料产尘

1

50000

1

4.2

FK2#胶带机机头卸料点

1

6000

1

4.3

FK3#胶带机尾部受料点

1

8000

1

4.4

仓顶负压

1

8000

1

5

杂矿返矿仓

5.1

汽车受料点

1

50000

1

5.2

FZ2#胶带机机头卸料点

1

6000

1

5.3

FK3#胶带机中部受料点

1

8000

1

5.4

仓顶负压

1

8000

1

6

新建返矿转运站1

6.1

FK3胶带机头部卸料点

1

6000

1

6.2

FZ3胶带机尾部受料点

1

8000

1

7

10#转运站

7.1

FS2#胶带机尾受料点

1

8000

1

7.2

FS1#胶带机机头卸料点

1

6000

1

7.3

SL2#胶带机尾部受料点

1

8000

1

7.4

FJ3#胶带机机头卸料点

1

6000

1

8

矿槽除尘

8.1

仓顶负压

26

27000

6-10

8.2

SK1#胶带机小车通风槽

1

30000

1

8.3

SK2#胶带机小车通风槽

1

30000

1

8.4

SK3#胶带机小车通风槽

1

30000

1

8.5

SK1#胶带机机头卸料

1

6000

1

8.6

SK2#胶带机机头卸料

1

6000

1

8.7

SK3#胶带机机头卸料

1

6000

1

8.8

仓下SL2胶带机中部受料点

13

8000

13

8.9

仓下FS1#胶带机中部受料点

8

8000

8

8.10

仓下FK1胶带机 中部受料点

3

8000

3

8.11

仓下FZ1#皮带机中部受料点

5

8000

4

8.12

仓下FK1胶带机头部卸料点

1

6000

1

8.13

仓下FK2胶带机尾部受料点

1

8000

1

8.14

仓下FZ1#皮带机头部卸料点

1

6000

1

8.15

仓下FZ2#皮带机尾部受料点

1

8000

1

8.16

矿仓中部矿槽槽下振动筛给料机

15

8000

8

8.17

矿仓中部矿槽槽下称量斗

13

5000

8

8.18

矿仓中部矿槽槽下振动筛

15

8000

8

合计

1000000

表5  焦槽除尘产尘点和风量统计表
序号

除尘部位

除尘点

除尘点风量

同时使用情况

除尘点总风量

（m3/h）

（m3/h）

焦仓除尘
1

仓顶负压

5

30000

1

2

仓上SJ#胶带机小车通风槽

1

30000

1

4

仓上SJ#胶带机头部卸料点

1

6000

1

5

仓下SL1胶带机中部受料点

5

8000

4

6

仓下FJ1胶带机中部受料点

5

8000

4

7

焦槽槽下振动筛给料机

5

8000

4

8

焦槽槽下称量斗

5

5000

4

9

焦槽槽下振动筛

5

8000

4

焦粉、焦丁仓
1

FJ2#胶带机头部卸料

1

6000

1

2

FJ3#胶带机尾部受料点

1

8000

1

3

FJ4胶带机尾部受料点

1

8000

1

4

焦丁仓顶振动筛

1

12000

1

5

焦粉仓负压

1

8000

1

6

焦丁仓负压

1

8000

1

7

焦丁称量斗受料点

1

8000

1

8

焦粉仓卸料

1

6000

1

9

汽车受料产尘（焦丁、焦粉）

2

60000

1

9#转运站

1

FJ1#胶带机卸料点

1

8000

1

2

FJ2#胶带机受料点

1

6000

1

3#转运站

1

S2#胶带机受料点

1

8000

1

2

S3#胶带机受料点

1

8000

1

3

来自新运10皮带的卸料点（原料场胶带机）

2

6000

2

5#转运站

1

SJ#胶带机受料点

1

8000

1

2

S3#胶带机卸料点

1

6000

1

2#转运站

1

FS4#胶带机卸料点

1

6000

1

2

烧结原有返料胶带机受料点

1

8000

1

1#转运站

1

来自GZ3转运站皮带机卸料点

1

6000

1

2

S1#胶带机受料点

1

8000

1

6#转运站

1

SL2#胶带机卸料点

1

6000

1

2

SL1#胶带机卸料点

1

6000

1

3

SL3#胶带机受料点

2

8000

2

新建返矿转运站2

1

FZ3胶带机头部卸料

1

6000

1

2

烧结原有返料胶带机受料点

1

8000

1

新建返焦转运站

1

FJ4胶带机头部卸料

1

6000

1

2

烧结原有返料胶带机受料点

1

8000

1

合计

49

488000

表6 烧结区新增转运站除尘点参考风量分配表

序号

除尘部位

除尘点

除尘点风量

同时使用情况

除尘点总风量

（m3/h）

（m3/h）

1#转运站

1

FK101胶带机中部卸料点

1

6000

1

6000

2

FK101胶带机中部受料点

1

8000

1

8000

3

烧结管式胶带机机尾受料点

1

8000

1

8000

2#转运站

1

管式胶带机头部卸料点

1

6000

1

6000

2

焦粉胶带机尾受料点

1

8000

1

8000

3

焦粉胶带头部卸料点

1

8000

1

8000

4
烧结配3胶带中部受料点

1

8000

1

8000

5

酸返胶带机尾受料点

1

8000

1

8000

6
酸返胶带头部卸料点

1

8000

1

8000

7

烧结煤1胶带中部卸料点

1

8000

1

8000

2.2公用工程

（1）给水工程

本项目对管道及冷却塔进行改造，对系统设施进行完善。泵房内主要的供排水设施充分利旧改造，增加旁通设施，保留5台消防泵系统，加药系统、吊车等。对管廊管道进行更换；对冷却塔进行更换。生产设备进行更新和产能不发生变化，生产废水循环利用，无生产废水产生，生产及生活用水来自酒钢工业用水管网，生活水管道接自酒钢厂区14#公路附近DN150管道，生产水接自选矿联合泵站。

（2）供电工程

本项目用电系统用电来自国家电网酒钢主变，通过厂内110KV开关站及五总降110KV开关站以双回路10KV电压进线给炼铁厂三面铁10KV开关站和水处理开关站供电。

（3）采暖

本项目职工办公区依托原有办公区，冬季采暖依托酒钢集团公司蒸汽管网提供，可满足本工程的用热需求。

3、项目主要生产设备

项目主要设备见表7。

表7  主要设备一览表

出铁场除尘：
编号

名称

环评设计阶段
实际建设

备注

规格或技术参数

数量
规格或技术参数
单位
1

小系统除尘风机

转速:960r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
转速:960r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
一致

2

大系统除尘风机

转速:742r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
转速:742r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
一致
3

小系统除尘主电动机

额定功率：1400Kw

额定电压：10000V

1台
额定功率：1400Kw

额定电压：10000V

1台
一致
4

大系统除尘主电动机

额定功率：1800-2000Kw

额定电压：10000V

1台
额定功率：1800-2000Kw

额定电压：10000V

1台
一致

5

脉冲布袋除尘器

Ф1600x6800

1台
Ф1600x6800

1台
一致
6

消音器

结构形式：卧式

2台

结构形式：卧式

2台
一致

7

加湿机

型号：BWD33-23

功率：11KW IP54

3台
型号：BWD33-23

功率：11KW IP54

3台
一致

8

切项埋刮板输灰机

型号：YD310

功率：15kW

2台
型号：YD310

功率：15kW

2台
一致
9

集合埋刮板输送机

型号：YD430

功率：15kW

1台
型号：YD430

功率：15kW

1台
一致
10
斗提输灰机
型号：DT40

功率：11KW  380V

1台
型号：DT40

功率：11KW  380V
1台
一致

矿槽除尘：
编号

名称

环评设计阶段

实际建设

备注

规格或技术参数

数量

规格或技术参数

单位

1

风机

转速:742r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
转速:742r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
一致

2

电动机

额定功率：2240Kw

额定电压：10000V

1台
额定功率：2240Kw

额定电压：10000V

台

一致
3

脉冲布袋除尘器

Ф1600x6800

1台
Ф1600x6800

1台
一致
4

加湿机

型号：BWD33-23

功率：15KW

3台
型号：BWD33-23

功率：15KW

3台
一致

5

切项埋刮板输灰机

型号：YD310-430

功率：15kW

2台
型号：YD310-430

功率：15kW

2台
一致
6

集合埋刮板输送机
型号：YD430

功率：15kW
1台
型号：YD430

功率：15kW
1台
一致
7

斗提输灰机

型号：DT40

功率：11KW  380V
1台
型号：DT40

功率：11KW  380V

1台
一致

焦槽除尘：
编号

名称

环评设计阶段
实际建设

备注

规格或技术参数

数量
规格或技术参数
单位
1

风机

转速:960r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
转速:960r/min

结构型式：双吸双支撑

1台
一致

2

电动机

额定功率：1400Kw

额定电压：10000V

1台
额定功率：1400Kw

额定电压：10000V

1台
一致
3

脉冲布袋除尘器

Ф1600x6800

1台
Ф1600x6800

1台
一致
4

消音器

结构形式：卧式

2台
结构形式：卧式

2台
一致

5

切项埋刮板输灰机

型号：YD310

功率：15kW

2台
型号：YD310

功率：15kW

2台
一致
6

集合埋刮板输送机
型号：YD430

功率：15kW
2台
型号：YD430

功率：15kW
2台
一致
7

斗提输灰机

型号：DT40

功率：11KW  380V

1台
型号：DT40

功率：11KW  380V

1台
一致

4、原、燃料年消耗
本项目主要原、燃料年消耗见表8。

表8  原、燃料年消耗一览表

序 号

物 料 名 称

单 位

耗  量

备   注

1
烧结矿

104t/a
205.2
含～12.5%返矿

2
球团矿

104t/a
99.44
含～12.5%返矿

3
块  矿

104t/a
10.74
含～10%返矿

4

焦  炭

104t/a
65.15
含～5.7%碎焦

5

原  煤

104t/a
26.37
5、主要工艺流程及产污环节
现有炼铁厂7号高炉生产工艺流程及主要排污节点见图1-1：

[image: image1.jpg]Cam ] |

! l

A ﬁTm ] A mw
[(Has ] A i

I

LR

S pLEbes

A
FR |

ATHAER o o kishE

ERMER: A B € BUK e B S [





图1-1    现有炼铁7号高炉生产工艺流程及主要排污节点图

工艺简述：

高炉炼铁工艺流程主要由：高炉本体、上料系统、送风系统、煤气处理系统、渣铁处理系统和喷吹设备系统构成。

（1）高炉本体：高炉本体包括炉基、炉壳、炉衬、冷却设备、炉顶装料设备等。本次技改对高炉本体仅对炉壳、炉衬和冷却设备改造。

（2）上料系统：上料系统包括储矿槽，槽下漏斗，槽下筛分，称量和运料设备，装料传送皮带等，其任务是将高炉所需原料和燃料通过上料设备装入高炉内。此工序会产生设备噪声、粉尘废气和固废。

（3）送风系统：送风系统包括鼓风机，热风炉，冷风管道，热风管道，热风围管和风口装置等，其任务是将风机送来的冷风经热风炉预热以后送进高炉。本次技改对预热系统进行改造成双预热系统。此工序会产生设备噪声。

（4）煤气净化系统：煤气净化系统由煤气导出管，上升管，下降管，重力除尘器进行干法除尘。其任务是将高炉冶炼所产生的荒煤气进行净化处理，以获得合格的气体燃料。此工序会产生设备噪声和废气。

（5）渣铁处理系统：渣铁处理系统包括出铁厂，炉前设备，渣铁运输设备，冲渣设备等。其任务是将炉内放出的高炉水渣、铁按要求处理。此工序会产生设备噪声N4、高炉水渣和废气。

（6）喷吹燃料系统：喷吹燃料系统包括喷吹物的制备，运输和喷吹设备等。其任务是将一定要求储备好的燃料喷入炉内。


主要污染源及环境保护措施
	废气及污染防治措施

①出铁场烟气采用负压布袋除尘器除尘净化工艺。烟气经过除尘后由高30米的烟囱排入大气。主要污染物为颗粒物。

②矿槽、焦槽及槽下胶带机系统产生的废气，采用布袋除尘器进行净化后由高30米的烟囱排入大气。主要污染物为颗粒物。

本项目出铁场及焦、矿槽废气结果核算根据污染源在线监测结果统计。具体见下表。
表9     1800m3高炉出铁场及焦槽、矿槽及槽下除尘系统粉尘排放
污染源

排放浓度（mg/m3）
治理措施
排放高度
排放量
（kg/h）
（t/a）
出铁场

6.2
布袋除尘器
36m
5.45
47.74
矿槽

1.1
30m
0.575
5.05
焦槽
1.2
35m
0.577
5.06
2、废水及污染防治措施

高炉项目废水为工业废水和生活污水。工业用水为软环水和净环水系统。

软环水系统：主要为高炉的炉体冷却用水。冷却用水使用后通过板式换热器换热降温，由供水泵组供给炉体循环再使用。

净环水系统：分两个系统。第一个系统主要为高炉风口套、渣口套、鼓风机冷却用水。冷却用水经使用后，自流入塔前吸水井由泵送入冷却塔降温后自流进入塔后吸水井，之后由供水泵组供给进行循环使用；第二个系统为高炉的炉体冷却水系统的板式换热器冷却用水，冷却用水经冷却塔降温后自流入塔后吸水井，之后由供水泵组供给进行循环使用。

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入酒钢污水处理厂。

3、噪声及污染防治措施

1800m3高炉项目：主要为高炉系统的放风阀、高炉煤气减压阀组及助燃风机，鼓风机站的鼓风机等噪声。根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取消音减振措施。在振动筛等产生噪声的基础上设有减震垫，并将产生噪声的大功率水泵等设备分别置于构筑物内，通过墙体屏障，降低噪音对环境的影响。在空压机进、出口风管及各放散管道上均设置了消音器。通过上述措施处理后，使噪声对环境的影响降低到最小。

4、固体废物
1800m3高炉固废产生及处理情况见表10。

表10      1800m3高炉固废产生及处理情况

项目名称

固废名称

固废来源

产生数量

固废性质

处理及综合利用情况

炼铁1800m3高炉（配套TRT）

高炉灰（含除尘灰）

高炉煤气经重力除尘产生，除尘灰为布袋除尘收集

1.66万吨/年

一般固废

返回烧结循环利用
5、环保投资及“三同时”落实情况

（1）环保投资

本项目设计投资6000万元，环保投资为3790万元。实际建设过程中，本项目实际投资7342.41万元，环保投资为5566.5万元。 
（2）“三同时”落实情况

表11  项目“三同时”验收一览表

序号

类型

排放源

设计污染防治措施

实际污染

防治措施
验收标准

1

废气

矿槽、焦槽及槽系统产生的废气、出铁场烟气

除尘后由高30米的烟囱排入大气

一致

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限制要求

2

固废

除尘灰

返回烧结循环利用
基本一致，由加湿卸灰机进行搅拌，同焦炭混合进入冶金厂区炼铁厂烧结机，作为烧结矿的配料消耗。
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中要求

3

噪声

各种风机

减震、隔音等措施

一致

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

由上表可知，本项目落实了环境保护措施与主体工程实行“三同时’’。

（3）环评批复落实情况调查

2019年6月21日，嘉峪关市工业和信息化局对该项目环境影响报告表作出了审批意见，从环境保护的角度同意本项目建设，项目环评批复落实情况调查见表12。
表12  环评批复落实情况调查结果表

环评批复提出的环保要求
实际落实情况调查
备注

废气：产尘点产生的废气经布袋除尘器净化后通过30米高的排气筒排放，废气中的颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。生产区域和道路硬化，定期洒水抑尘，通过采取以上措施，废气中颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

已落实

/

废水：运营期无生产废水，且不新增劳动定员。

已落实

/

噪声：运营期噪声通过安装消声、隔声、减震设备，厂房隔声等描施降低声排放，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值要求。

已落实

/

固废：各类固体废弃物应按照国家有关规定进行分类和综合利用，在暂存、运输和综合利用过程中采取相应的环保措施，不得造成二次污染。生活垃圾集中收集后运往嘉峪关市生活垃圾填埋场填埋，除尘灰集中回收返回生产线。

已落实

/

由上表可知，本项目落实了环评批复中的环境保护措施。




建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	1、结论

1.1项目概况

本项目为酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂7号高炉超低排放改造项目，位于甘肃省嘉峪关市酒钢厂区7号高炉厂址位于现有1、2号高炉西北侧，3号、4号、5号、6号高炉的西南侧，建设内容包括新建出铁场除尘系统、改造原有出铁场除尘系统、新建焦槽除尘系统、改造原矿槽除尘系统、改造喷煤系统除尘。项目总投资7342.41万元，环保投资为5566.59万元。
1.2产业政策符合型分析

本项目为炼铁厂7号高炉超低排放改造项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》，本项目属于产业政策中的鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用-“三废”综合利用及治理工程”的范畴。符合国家产业政策的要求。

1.3环境质量现状
1.3.1环境空气质量现状

根据《嘉峪关市2017年环境统计公报》，环境空气常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的监测数据，对项目所在地区环境空气质量现状进行分析，结果表明：SO2、NO2、CO、O3、PM2.5的年均值达标，PM10年均值不达标，故拟建项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。嘉峪关市地处西北地区，全年干旱少雨，沙尘天气严重，是嘉峪关市可吸入颗粒物超标的首要因素。

1.3.2水环境质量现状

嘉峪关市地表水主要包括北大河嘉峪关段和黑山湖水库。北大河嘉峪关段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率100%，水质状况为优。黑山湖水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率100%，水质状况为优。

1.3.3噪声环境质量现状
（1）区域噪声

昼间区域环境噪声监测点位数为101个，平均等效声级50.6dB（A），达标率100%。

（2）道路交通噪声

全市道路交通噪声等效声级均值为62.5dB（A），低于《声环境质量标准》（GB3906-2008）中4a类标准限值，达标率100%。

（3）功能区噪声

各类声功能区噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准。

1.4施工期环境影响分析及拟采取的环保措施

1.4.1大气环境

本项目施工期间对环境空气影响主要为建设过程中产生的扬尘，汽车运输建筑材料引起道路扬尘。建筑材料装卸、堆存过程中产生的二次扬尘。由于工程需要大量的建筑材料，在运输车辆进出工地过程中不可避免地将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面上，在其它车辆通过时，会产生二次扬尘，影响周围环境空气，以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析。距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在1.5m/s时，150m以外的环境空气受影响程度较低。根据现场调査，本工程施工位于厂区内部，最近居民点为西侧500m处的同乐街区。因此，本工程施工期扬尘对周围居民点环境空气影响较小。

施工现场釆取场地洒水措施后，可以明显地降低扬尘产生量，降低空气中颗粒物含量。同时根据《防治城市扬尘污染技术规范 HJ/T-2007)中相关要求，本次评价提出如下防治措施：

①道路运输扬尘防治措施

施工工地道路积尘釆用吸尘的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

②堆场扬尘防治措施

a．喷淋：堆场露天装卸作业时，视情况可采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。

b．防风围挡：临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

③施工扬尘防治措施

a．除尘器建设边界应设罝高度2.5米以上的围挡，围挡高度可视地方管理要求适当增加，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设罝围挡、围栏及防溢座的，应设罝警示牌。

b．土方工程包括运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应及时洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气， 应停止土方作业， 同时作业处覆以防尘网。

c．建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时淸运。若在工地内堆置超过一周的，则应釆取以下措施：覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期洒水抑尘等。

1.4.2水环境

施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工废水，预计施工期为330天。

施工人员生活污水主要是生活污水，主要污染物是COD、氨氮、SS等。本项目共有施工人员约100人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，施工期约330天，则施工期共排放生活污水2640m3，施工期生活废水排入酒钢污水处理系统，处理后达标排放。

项目施工期主要道路已采用栓硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池。施工场地车辆及设备冲洗废水、地面雨水含SS、石油类等污染物，排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。打桩阶段产生的泥浆水、混凝土保养和建筑材料冲洗废水含大量SS，根据类比监测调查SS为1000~3000mg/l，废水必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。

1.4.3声环境

施工期噪声源主要来自施工过程中的 安装施工噪声、挖掘机等机械噪声和建筑材料运输车辆产生的噪声，噪声值约为75-110dB（A）之间。

1.4.4固体废物

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾、废弃设备等。

活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数约100人，施工周期按330天计，则施工期产生的生活垃圾约16.5t，统一收集后由环卫部门统一清运。

高炉本体拆除冷却壁时会产生大量废弃耐火材料垃圾，统一收集后送酒钢工业垃圾场处置。

本项目施工期拆除的设备，统一进行综合利用，设备拆除过程产生的废矿物油委托有资质单位处理，废含油抹布等环卫清运。

综上所述。本项目施工期固废均得到合理处置，对周边环境影响较小。

1.5运营期环境影响分析及拟采取的环保措施

1.5.1大气环境

项目运营期产生废气主要为脉冲布袋除尘系统排放的焦炭粉尘。

经预测，脉冲布袋除尘系统排气筒出口颗粒物排放浓度值、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值要求（因此，废气对周围环境影响较小。）
1.5.2水环境

高炉用水采用间接冷却用水，冷却后的水质未受污染，仅水温升高。经设备冷却后的热水利用余压自流进入冷却塔进行冷却，冷却后的水重力流进入冷却塔下面吸水池，再由水泵加压供给设备进行循环冷却。

由于水在冷却塔冷却过程中受到蒸发，散失而浓缩，以及空气中的部分飘尘进入水体，因此进行定量排污以及定量补水，系统循环补水率97%。在水站内设有旁滤系统保证高炉用水水质。

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，通过酒钢污水管网排入酒钢污水处理厂。

1.5.3声环境

本项目噪声污染源主要是风机运行过程中产生的噪声，噪声源强在90~100dB（A）之间，经基础减震、厂房隔音等措施后，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。

1.5.4固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要是除尘器收集粉尘和高炉水渣。

(1)除尘器收集粉尘

矿槽系统除尘器收集粉尘量约为11177t/a，出铁场除尘系统收尘量约为9935t/a。收集后回用于生产。

(2)高炉水渣

类比同类项目，高炉水渣产生系数为0.35t/t铁，7号高炉年炼铁量约为139.1×104t/a， 则高炉水渣产生量为486850t/a，外售。

（3）维修维护产生固废

建设项目需要定期进行维修维护，此过程会产生一定量固废，主要为废矿物油和含油废抹布手套、废零件设备等。

含油废抹布手套产生量约1.5t/a，通过对照《国家危险废物名录》，“废弃的含油抹布、劳保用品”（废物类别/代码900-041-49）为“危险废物豁免管理清单”中豁免项目，全过程不按照危险废物管理，可以混入生活垃圾。因此，本项目含油抹布和手套与生活垃圾一并由环卫部门统一清运处理。

废矿物油产生量约为2.0t/a，通过对照《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物（废物类别：HW08、废物代码：900-217-08），委托有资质单位处理。

废零件设备产生量约为4t/a，收集后外售。

1.6环保投资

本项目总投资7342.41万元，其中环保投资5566.59万元。

1.7环评结论

综上所述，评价认为，本项目符合国家有关产业政策，项目所在地环境质量总体较好。项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家环保法律法规，并落实本环评中提出的各项污染物防治和生态保护措施，将对周围生态环境的影响可降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

2、审批部门审批决定
本项目环境影响报告表经嘉峪关市环保局审批，主要审批意见如下：

本项目位于酒钢公司冶金厂区内，1、2号高炉西北侧，3号、4号、5号、6号高炉的西南侧。，项目占地面积约23万平方米。主要建设包括新建出铁场除尘系统、改造原有出铁场除尘系统、新建焦槽除尘系统、改造原矿槽除尘系统、改造喷煤系统除尘。项目总投资7342.41万元，环保投资为5155.99万元，环保投资占总投资的71.72%。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正)中鼓励类，符合国家相关产业政策及环保相关法律法规要求。从环境保护角度同意该项目建设，《报告表》可作为项目环境保护设计、建设和环境保护监管工作的依据。

二、企业要严格遵守环境保护各项法律法规，在项目建设和管理过程中要严格遵守环保“三同时”制度，确保环保投资足额、及时落实到位，逐项落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，保证各项污染物达标排放，减轻或消除对周边环境的影响。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下：

（一）施工期

1.废气：严格落实《嘉峪关市城区扬尘污染防治办法》，施工现场要100%的围挡(围档高度不低于2米)，工地裸土要100%覆盖，工地主要路面要100%硬化，拆除项目要100%洒水，工地运输车辆要100%冲净无撒漏，裸露场地要100%绿化或覆盖。装卸渣土严禁凌空抛洒，渣土外运严禁沿路遗洒，作业场地和运输道路定期洒水，施工场地进出口设置洗车槽，对运输车辆进行冲洗，对易产生扬尘物料进行苫盖，及时运走弃土。在风速五级以上的天气，禁止土方开挖作业，减少施工扬尘对环境的影响。

2.废水：施工期生活污水依托现有的化粪池处理，施工废水经沉淀后回用于地工作业，不外排。

3.噪声：定期对施工机械进行检修，避免带病作业造成高噪声排放。采用低噪设备，减少高噪声设备使用频次。噪声排放需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。

4、固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾及时运至指定地点处置，不得长期、随意堆放。生活垃圾集中收集后运往嘉峪关市生活垃填埋场填埋。

（二）营运期

1.废气：皮带运输过程中产尘点产生的废气经集气罩+布袋除尘器净化后通过30米高的排气筒排放，废气中的颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。生产区域和道路硬化，定期洒水抑尘，通过采取以上措施，废气中颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。
2.废水：运营期无生产废水，且不新增劳动定员。

3.噪声：运营期噪声通过安装消声、隔声、减震设备，厂房隔声等描施降低声排放，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值要求。

4.固废：各类固体废弃物应按照国家有关规定进行分类和综合利用，在暂存、运输和综合利用过程中采取相应的环保措施，不得造成二次污染。生活垃圾集中收集后运往嘉峪关市生活垃圾填埋场填埋，除尘灰集中回收返回生产线。

四、你公司应严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划，编制突发环境事件应急预案，并落实各项防范措施，防治发生环境污染事故。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批《报告表》。《报告表》批复文件自批准之日起超过五年，方决定项开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。项目建成后，须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，公开项目竣工日期、调试的起止日期，并在3个月内(需要对环境保护设施进行调试或者整改的，最长不超过12个月)有你公司自主进行竣工验收，并对验收报告进行公示(公示期限不得少于20工作日，公示期满后5个工作日内，你公司须登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台,填报相关信息，项目验收合格后方可投入正式运行。你公司在公开上述信息的同时，应向我局报送相关信息。

六、本项目的日常环境管理工作由嘉峪关市环境监察支队负责，你单位应在收到批复5个工作日内将本批复送达嘉峪关市环境监察支队，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。




验收监测分析方法和设备
	为保证监测数据符合代表性、准确性、精密性、可比性、完整性要求，从现场采样到实验室分析、数据处理等实行全程序质量控制。

（1）严格控制监测期间工况条件，根据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）要求，对被监测企业运行状况进行核查。

（2）监测分析方法采用国家颁布或推荐的分析方法，监测人员经过考核持证上岗，所有监测仪器均经计量部门检定并在有效期内使用。

（3）依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)中的要求，对污染源监测全过程包括样品采集、运输、贮存、实验室分析、数据处理等各个环节进行严格的质量控制。

1、监测分析方法

表13  废气监测一览表

序号
监测项目
检测类别
方法来源
1
废气

定期检测

GBZ/T192.1-2007
表14  噪声环境质量监测一览表

序号
监测项目
检测类别
方法来源

1
噪声
定期检测
GBZ/T189.8-2007
2、监测仪器设备
表15  监测仪器设备一览表

序号
监测项目
监测仪器
1

废气
电子天平
2
噪声

噪声频谱分析仪




验收监测内容
	1、环境保护设施调试运行效果

在验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到75%以上条件下进行现场采样与测试。当生产负荷小于75%时，停止现场监测，以保证监测数据的有效性和准确性。

1.1废气监测

根据项目特征，在7号高炉出铁场除尘出口、矿槽除尘出口、焦槽除尘出口各布设1个监测点。具体监测点位布设见表16。

表16  废气监测点位布设一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1#

7#高炉出铁场除尘出口

颗粒物

连续监测2天，每天监测3次

2#

7#高炉矿槽除尘出口

3#

7#高炉焦槽除尘出口

1.2厂界噪声监测

本次监测在7号高炉A、B线皮带机头、A、B线皮带机尾、主运料皮带头部巡检位、返矿坑、出铁场作业位、热风炉巡检位、布袋除尘器放灰巡检位、风口平台巡检位各布设1个厂界噪声监测点，详见表17。

表17  噪声监测点位一览表

监测点位

监测点位

监测因子

监测频次

1#

A、B线皮带机头

等效连续A声级

监测1天，每天监测3次

2#

A、B线皮带机尾

3#

主运料皮带头部巡检位

4#

返矿坑

5#

出铁场作业位

6#

热风炉巡检位

7#

布袋除尘器放灰巡检位

8#

风口平台巡检位




验收监测结果
	1、验收监测期间工况

验收监测期间，7号高炉皮带全部正常运输，集气罩全部开启，粉尘收集至布袋除尘器处理。因此，环保设施运行稳定，满足了验收监测工况要求。

2、环保设施调试运行效果

2.1环保设施处理效率监测结果

2.1.1废气监测结果

甘肃宏基检测有限公司，2023年6月1日~6月2日，7#高炉出铁场除尘出口、7#高炉矿槽除尘出口、7#高炉焦槽除尘出口结果见表18。
表18  废气监测结果统计表

采样日期

监测点位

频次

公司样品编号

标杆排气流量（m3/h）

颗粒物（mg/m3）

公司样品编号

二氧化硫（mg/m3）

氮氧化物（mg/m3）

6月1日

出铁除尘出口

1

Q23067001-1

920079

6.61

Q23067001

3L

3L

2

Q23067001-2

869118

5.58

Q23067002

3L

3L

3

Q23067001-3

848080

6.33

Q23067003

3L

3L

平均

/

879092

6.2

/

/

/

6月1日

矿槽除尘出口

1

Q23067004-1

526229

1.14

Q23067004

3L

12*

2

Q23067004-2

515095

1.12

Q23067005

3L

12*

3

Q23067004-3

528819

1.16

Q23067006

3L

3L

平均

/

523381

1.1

/

/

/

6月1日

焦槽粗陈出口

1

Q23067007-1

479553

1.18

Q23067007

3L

3L

2

Q23067007-2

485364

1.16

Q23067008

3L

12*

3

Q23067007-3

476363

1.17

Q23067009

3L

12*

平均

/

480427

1.2

/

/

/

《炼铁工业大气污染排放物标准》（GB 28663-2012表2中浓度限值）

/

25

/

/

/

监测结果表明：布袋除尘器出口颗粒物平均排放浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值要求。

2.1.2噪声监测结果

厂界噪声监测结果见表19。

表19  厂界噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

测量位置/对象
测量编号
测量结果[dB(A)]
第一次
第二次
第三次
A、B线皮带机头

JC150/22ZS-063
80.4
81.6
81.1
A、B线皮带机尾

JC150/22ZS-064
74.9
75.6
75.2
主运料皮带头部巡检位

JC150/22ZS-065
82.6
82.0
81.7
返矿坑

JC150/22ZS-068
80.6
80.1
81.2
出铁场作业位

JC150/22ZS-069
77.1
77.5
76.17
热风炉巡检位

JC150/22ZS-070
81.2
80.6
80.3
布袋除尘器放灰巡检位

JC150/22ZS-071
75.3
75.6
76.1
风口平台巡检位

JC150/22ZS-072
68.9
69.3
69.0
监测结果表明：9月23日厂界这几处点位噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

2.1.3固废调查结果

本项目运营期粉尘处理产生的固体废物布袋除尘器收集的除尘灰，由加湿卸灰机进行加湿搅拌，通过螺旋输灰机运输至带式运输机，同焦炭混合进入冶金厂区炼铁厂烧结机，作为烧结矿的配料消耗，不外排。

因此，项目产生的固体废物得到了妥善处理。

2.1.4污染物排放总量核算

大气污染物：本项目为炼铁厂7号高炉超低排放改造项目，不新增污染物量，污染物总量不增加。

水污染物：本项目不新增工作人员，且不产生生产废水，因此，生活污水产生量为0t/a。因此，水污染物不设置总量控制指标。

3、环保机构设置及环境管理制度

3.1环保管理机构

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司建立了安全环保处，由最高管理者领导、各部门分工负责的环境保护管理体系，贯彻执行有关环境保护的方针、政策、法律、法规、标准和其他要求，负责公司环境保护管理工作的统筹规划和重大事项的决策与总体工作部署。

3.2运行期环境管理

炼铁厂7号高炉超低排放改造项目运营期间由甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部人员组成环境保护管理委员会成员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

3.3应急预案编制及备案情况

为了加强对涉突发环境事件处理的能力，建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件的能力，维护企业安全生产保障企业的财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展，为此，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂制定了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门进行备案。

3.4环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的监测工作也已经完成，后续监测计划按周期正常进行。

4、环保审批手续和“三同时”执行情况

炼铁厂7号高炉超低排放改造项目环评、环保审批手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，符合《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的管理规定。




验收监测结论
	1、环保设施调试运行效果

1.1废气监测结果表明

验收监测期间，监测结果表明：布袋除尘器出口颗粒物平均排放浓度满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表2浓度限值要求。

1.2噪声监测结果表明

验收监测期间，9月23日厂界这几处点位噪声最大值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

1.3废水调查结论
经现场调查发现，本项目在运营过程中布袋除尘器收集的除尘灰通过加湿卸灰机进行加湿搅拌，然后由螺旋输灰机运输至带式运输机，同焦炭混合进入冶金厂区炼铁厂烧结机，作为烧结矿的配料消耗。在加湿过程中，使用新鲜水，全部由除尘灰带入焦炭，不外排。

本项目建成运营后不新增劳动定员，生活污水产生量为0t/a。

因此，项目基本落实了环评提出的废水处理措施。

1.4固废调查结论

该项目产生的固体废物与环评相符，除尘灰通过螺旋输灰机，同焦炭混合进入冶金厂区炼铁厂烧结机，作为烧结矿的配料消耗，不外排。项目建成运营后没有新增劳动定员，生活垃圾产生量为0t/a。

因此，项目产生的固体废物得到了妥善处理。

1.5环保设施去除效率

废气治理设施

根据监测数据并计算可知，出铁场含尘废气处理采用低压脉冲布袋除尘器，除尘效率大于99.7%，满足《环评报告表》中脉冲布袋除尘器除尘效率：99%。
1.6总量控制结果

大气污染物：本项目为炼铁厂7号高炉超低排放改造项目，不新增污染物量，污染物总量不增加。

水污染物：本项目不新增工作人员，且不产生生产废水，因此，生活污水产生量为0t/a。因此，水污染物不设置总量控制指标。

2、验收结论

依据监测报告，以及对本项目现场核查情况，7#高炉出铁场除尘出口颗粒物达到6.3Nmg/m3、7#高炉矿槽除尘出口颗粒物达到1.2Nmg/m3、7#高炉焦槽除尘出口颗粒物达到1.1Nmg/m3，炼铁厂7号高炉超低排放改造项目总体执行了环保“三同时”制度，环保设施建设齐全，所有排放指标符合环评批复的排放标准要求。本验收报告认为该项目生产设施符合环保验收要求，同意验收。

3、建议

（1）加强对环保设施的维护，落实监测计划，确保各项污染物稳定达标排放。规范危废间建设，落实危废的合法、安全、有效处置，避免产生二次污染。

（2）加强日常环境管理和员工环境保护技能培训。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司                  填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	炼铁厂超低排放改造项目
	项目代码
	
	建设地点
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司院内

	
	行业类别（分类管理名录）
	70、专用设备制造及维修，99、脱硫、脱销、除尘、VOCS治理等工程
	建设性质
	□新建  □ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	98.27779
39.81955

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	江苏久力环境科技股份有限公司

	
	环评文件审批机关
	嘉峪关市工业和信息化局
	审批文号
	嘉环改资环（备）[2019]49号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2019.09
	竣工日期
	2020.06
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	邯郸钢铁集团设计院有限公司、

北京首钢国际工程技术有限公司
	环保设施施工单位
	河北九州环保设备工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
	环保设施监测单位
	甘肃绿创环保科技有限责任公司
	验收监测时工况
	正常运行

	
	投资总概算（万元）
	6000
	环保投资总概算（万元）
	3790
	所占比例（%）
	63.17

	
	实际总投资（万元）
	7189.03
	实际环保投资（万元）
	5155.99
	所占比例（%）
	71.72

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理

（万元）
	5155.99
	噪声治理

（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态

（万元）
	/
	其他

（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	3650h

	运营单位
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91620000710375659T
	验收时间
	2023年12月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升


